伏羲引擎(Fuxi Engine)

系统完善度评估与后续开发建议

v0.3.0 · 2026年5月13日

# 目录

一、系统概述与架构总览

二、模块完善度矩阵

三、已完成功能清单

四、测试覆盖情况

五、与主流Agent对比定位

六、已知问题列表

七、后续开发路线图 (P0/P1/P2)

八、各模块详细改进建议

九、附录：测试统计

# 一、系统概述与架构总览

## 1.1 架构图

L1 渠道层 [CLI / Web UI] → L2 网关层 [Express + gRPC] → L3 引擎层 [Python ReAct] → L4 记忆层 [热/温/冷三层]

## 1.2 核心特性总结

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| ReAct 循环引擎 | 基于 LLM 的 Thought-Action-Observation 循环，支持最长 15 步工具调用链 |
| 三层记忆系统 | 热记忆(OrderedDict LRU) → 温记忆(SQLite FTS5) → 冷记忆(向量检索) |
| 自进化 Selector | 查询分类器 + 策略概览器 + 工具排名器 + 记忆优化器 |
| 工具安全执行器 | 超时控制(30s) + 指数退避重试(2次) + LRU缓存 + 参数校验 + 调用去重 |
| LLM 安全层 | CircuitBreaker 三态熔断 + 超时控制 + 最多3次重试 |
| gRPC 连接池 | 单例Channel + Semaphore(100)并发 + 30s心跳 + 断路器 |
| TS 网关安全 | Helmet安全头 + CORS硬化 + 速率限制 + 请求体限制 + 统一降级格式 |
| 结构化日志 | JSONL异步写入 + 按状态分流 + 日期轮转 |
| 工具成功率追踪 | SQLite持久化 + 日聚合 + 30%失败率降权 + 自动恢复 |

# 二、模块完善度矩阵

| 模块 | 对应需求 | 实现功能 | 完成度 | 维护成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 客户端 | P0-2 | 超时/重试/CircuitBreaker | ✅ 100% | 低 |
| 热记忆 | P0-1 | OrderedDict LRU + TTL | ✅ 100% | 低 |
| 执行日志 | P0-3 | JSONL异步+状态分流 | ✅ 100% | 低 |
| 工具追踪 | P1-3 | SQLite+日聚合+降权 | ✅ 100% | 低 |
| 温记忆 | P1-1 | FTS5+BM25+分页 | ✅ 100% | 低 |
| gRPC连接池 | P1-2 | 单例+Semaphore+Breaker | ✅ 100% | 低 |
| TS网关降级 | P1-4 | 超时+统一降级+request_id | ✅ 100% | 低 |
| 自进化Selector | -- | 分类/排序/策略/记忆调优 | ✅ 100% | 中 |
| 工具安全执行器 | -- | 超时/重试/缓存/校验/去重 | ✅ 100% | 低 |
| Web UI | -- | 聊天界面+设置页面 | ✅ 100% | 低 |
| 三层记忆闭环 | -- | 热→温→冷读写 | ⚠️ 90% | 中 |
| 并行工具调用 | -- | 无依赖工具同时执行 | ❌ 0% | 高 |
| MCP 协议支持 | -- | 接入 MCP 工具市场 | ❌ 0% | 高 |
| Docker 化 | -- | 容器化部署 | ❌ 0% | 中 |
| 任务持久化 | -- | 中断恢复 | ❌ 0% | 中 |
| 上下文压缩 | -- | 摘要替代裁剪 | ❌ 0% | 中 |

# 三、已完成功能清单

## 3.1 核心引擎

ReAct 循环（run/stream_run 双模式）

Action 格式解析（支持中英文、连字符工具名）

Final 答案检测（支持空内容）

_fix_json 四阶段参数修复（单引号→ast→尾逗号→注释）

Action-Final 冲突时优先 Final

空输出保护（连续3次终止）

格式错误保护（连续3次终止）

上下文裁剪（40条上限 + 循环内每步调用）

会话 LRU 淘汰（最多100个会话）

atexit 资源清理

## 3.2 LLM 客户端

超时控制（连接5s + 读取30s，可配置）

指数退避重试（1s→2s→4s，最多3次，可配置）

CircuitBreaker 三态熔断（5次连续失败 → OPEN → 30s半开）

限流/超时/连接/认证/参数 五类异常分层处理

OpenAI 兼容 API 格式，支持任意 LLM 服务

## 3.3 记忆系统

热记忆：OrderedDict LRU + 100条上限 + 5000 char/条 + 72h TTL

热记忆淘汰回调 → 自动写入温记忆

温记忆：SQLite FTS5 + BM25排序 + unicode61中文分词 + 分页

冷记忆：sentence-transformers 向量检索 + cosine 相似度 + LIKE 回退

活跃下刷：热记忆超70%容量时主动 evict_expired

运行成功后写入冷记忆摘要

## 3.4 自进化层

查询分类器：8类中英文意图识别 + 复杂度评分

策略概览器：SQLite记录运行轨迹 + 自适应推荐 steps/temp

工具排名器：关联度(35%)+成功率(35%)+优先级(20%)+频次(10%) 加权排序

记忆优化器：检索统计 + 自动阈值调优 + 参数管理

统一 Selector：单入口 select() + record_outcome() 闭环

## 3.5 工具系统

17个注册工具（文件/搜索/网络/记忆四类）

ToolExecutor 五重安全防护：超时(30s)+重试(2次)+缓存(LRU+60s)+校验(签名+类型)+去重

L0/L1 权限标注（opt-in 检查）

工具调用追踪 SQLite 持久化

日聚合统计 + P95 延迟 + 30%降权 + 自动恢复

回调系统（on_invoke 支持追踪器和日志集成）

## 3.6 网关与安全

Express HTTP 网关 + gRPC 转发

Helmet 安全头 + CORS 来源限制 + 请求体 2mb 限制

速率限制（RateLimiterMemory，默认100请求/15分钟）

全链路 request_id 追踪

统一降级响应格式（8种错误码映射）

指标收集（请求数/成功率/延迟/内存）

TLS 自动回退 + 优雅关闭 + 全局异常处理

# 四、测试覆盖情况

当前测试用例统计（全部通过）：

| 测试文件 | 用例数 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| test_engine.py | 13 | 引擎 ReAct 循环（含增强解析器验证） |
| test_llm_client.py | 9 | LLM 客户端（超时/重试/CircuitBreaker） |
| test_tools_full.py | 27 | 工具注册表完整性 |
| test_tool_invoke.py | 25 | 工具执行器（缓存/校验/去重/回调） |
| test_evolution.py | 23 | 进化层（分类器/策略/排名/记忆优化） |
| test_llm_timeout_retry.py | 18 | 断路器三态 + 重试逻辑 |
| test_execution_logger.py | 12 | JSONL 日志 + 状态分流 |
| test_hot_memory_lru.py | 13 | LRU 淘汰 + TTL + 并发 |
| test_tool_tracker.py | 12 | SQLite + 降权 + 恢复 |
| test_warm_memory_fts.py | 13 | FTS5 + BM25 + 分页 + 中文 |
| test_integration_full.py | 14 | 端到端 + 并发写入 |
| test_stress.py | 6 | 压力 + 性能基准 |
| test_config.py | 6 | 配置加载 |
| test_gateway_api.py | 5 | 网关 API（TS 端） |
| test_grpc_pool.py | 14 | 连接池 + 断路器 |
| test_grpc_server_lifecycle.py | 8 | gRPC 生命周期 |
| test_grpc_bridge_test.py | 3 | gRPC 桥接延迟 |
| test_memory_test.py | 8 | 三层记忆读写 |

总计: 225+ 测试用例 · 100% 通过率

# 五、与主流 Agent 对比定位

## 5.1 完整性对比

| 维度 | Fuxi | Claude Code | OpenClaw | Hermes Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务规划 | ReAct 线性 | Agent Loop+DAG | Gateway 路由 | Runner+Delegation |
| 工具调用 | 安全执行器 | Function Calling | MCP 协议 | Registry+并发 |
| 并行工具 | ❌ 无 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 记忆系统 | 三层热/温/冷 | 会话窗口 | Session Key | 记忆原语+技能 |
| 记忆持久化 | ✅ SQLite | ❌ | ✅ | ✅ |
| 自进化 | ✅ Selector | ❌ | ❌ | ✅ Skills+轨迹 |
| MCP 协议 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 异常处理 | 五重安全 | 内置 | 平台级 | Runtime级 |

## 5.2 可操作性对比

| 维度 | Fuxi | Claude Code | OpenClaw | Hermes Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署步骤 | ~5步 | 1步 | 3步 | 3步 |
| Docker 支持 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Web UI | ✅ 内置 | ❌ CLI | ❌ | ❌ |
| 国产模型 | ✅ 原生 | ❌ | ❌ | ✅ 模型无关 |
| 运行时切模型 | ✅ 请求级 | ❌ | ✅ 配置级 | ✅ |
| API 协议 | HTTP+gRPC | 仅 CLI | HTTP+WS | ACP |
| 配置复杂度 | 低 | 低 | 中 | 中 |

# 六、已知问题列表

| 类别 | 严重度 | 描述 | 涉及文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构偏差 | 🔴 | L0/L1 权限声明但未运行时检查 | tools/executor.py |
| 架构偏差 | 🔴 | 无并行工具调用 | tools/executor.py |
| 架构偏差 | 🟡 | 无 MCP 协议支持 | 新建模块 |
| 架构偏差 | 🟡 | 无 Docker 化部署 | 项目根 |
| 功能缺失 | 🟡 | 无任务持久化/中断恢复 | engine/fuxi_engine.py |
| 功能缺失 | 🟡 | 无上下文压缩（仅裁剪） | engine/fuxi_engine.py |
| 功能缺失 | 🟢 | CLI 交互体验粗糙 | typescript/src/cli.ts |
| 代码质量 | 🟢 | test_llm_client.py 误差测试耗时 6s | tests/test_llm_client.py |
| 代码质量 | 🟢 | prompts.py 残留死代码 | llm/prompts.py |

# 七、后续开发路线图

## P0: 必做（3项）

### P0: 并行工具调用

涉及文件: tools/executor.py | 预估工时: 2天

新增 invoke_parallel(tools: List[Tuple]) 方法，分析工具依赖关系后并行执行无冲突工具。预期：复杂任务效率提升 2-5 倍。

### P0: MCP 协议支持

涉及文件: 新建 python/src/mcp/ | 预估工时: 3天

实现 MCP Client 模块，通过 stdio/SSE 连接 MCP Server，将 MCP 工具注册到 ToolRegistry。预期：工具数量从 17 个扩展至数万+。

### P0: Docker 化部署

涉及文件: Dockerfile + docker-compose.yml | 预估工时: 1天

多阶段构建：第一阶段编译 TypeScript，第二阶段运行 Python+Node.js。预期：部署时间从 5 分钟缩短至 10 秒。

## P1: 建议做（3项）

### P1: 上下文压缩

涉及文件: engine/fuxi_engine.py | 预估工时: 2天

在 _trim_history 前增加 LLM 摘要压缩选项：当消息数超 30 条时，调用 LLM 将早期对话总结为一条摘要消息，替代直接裁剪。长对话信息保留率从 0% 提升至 80%+。

### P1: 任务持久化与中断恢复

涉及文件: engine/fuxi_engine.py | 预估工时: 3天

将 run() 的执行状态（当前 step、已收集的观察、工具结果）序列化到 SQLite。服务重启后自动恢复未完成的任务。

### P1: L0/L1 权限强制执行

涉及文件: tools/executor.py + grpc_server.py | 预估工时: 1天

在生产模式（环境变量 ENABLE_LEVEL_CHECK=true）下，L1 工具调用需携带权限令牌。默认关闭，启用后提升安全性。

## P2: 可做（3项）

### P2: CLI 体验升级

涉及文件: typescript/src/cli.ts | 预估工时: 1天

增加 Tab 命令补全、会话历史搜索、readline 高级编辑（Ctrl+A/E 等）。

### P2: WebSocket 支持

涉及文件: gateway.ts + grpc_server.py | 预估工时: 2天

增加 WebSocket 端点，支持实时双向通信，替代 SSE 的单向推送。

### P2: Prometheus 指标暴露

涉及文件: gateway.ts /metrics | 预估工时: 1天

将 /metrics 从简单 JSON 改为 Prometheus 格式，便于接入 Grafana 监控。

# 八、各模块详细改进建议

## 8.1 引擎层（engine/）

### 上下文压缩 [高]

当前 _trim_history 直接删除最旧消息，长对话信息永久丢失。改为：当消息数 > 30 时，调用 LLM 将 history[1:10] 压缩为一条 summary 消息，替换原始的多条消息。

### 任务持久化 [高]

当前 run() 是纯内存操作，进程重启后正在进行的任务丢失。将 step 状态、messages 快照、已收集的 observations 写入 SQLite，启动时检查并恢复。

### 流式错误恢复 [中]

stream_run() 中如果 LLM 流中断（网络闪断），当前直接返回错误。应自动重新建立流连接。

## 8.2 工具系统（tools/）

### MCP 协议接入 [高]

实现 MCP Client 规范（modelcontextprotocol.io），通过 stdio 或 SSE 连接 MCP Server。将 MCP 工具自动注册到 ToolRegistry，复用现有的安全执行器。

### 并行执行 [高]

在 ToolExecutor 中增加 invoke_batch(tools: List[Tuple[str, dict]]) 方法。无依赖的工具使用 ThreadPoolExecutor 并行执行。

### L0/L1 权限 [中]

当 enable_level_check=True 且调用者角色为 "guest" 时，拒绝所有 L1 工具。配合 gRPC metadata 中的 x-user-role 头传递用户等级。

## 8.3 记忆系统（memory/）

### 冷记忆批量写入 [中]

当前冷记忆只在运行成功后写入"带者摘要"的 summary。改为：当温记忆条目超过 500 条时，批量归档最旧的 100 条到冷记忆。

### 记忆检索缓存 [低]

Selector._retrieve_memories() 每次 select() 都查 SQLite。增加 30s 缓存，避免同一 session 的连续消息重复查询温/冷记忆。

## 8.4 网关层（typescript/）

### WebSocket 替代 SSE [中]

SSE 是单向推送，客户端无法向正在运行的请求发送控制指令（如"停止工具执行"）。WebSocket 允许双向控制。

### Prometheus 指标 [低]

当前 /metrics 返回简单 JSON。改为 Prometheus 文本格式，可直接被 Prometheus Server 抓取 + Grafana 展示。

# 九、附录：测试统计

当前项目状态：

代码行数: Python ~3500 行, TypeScript ~2000 行

测试用例: 225+ 个, 全部通过

第三方依赖: Python 8 个, Node.js 14 个

架构合规评分: 85% (12/14 设计规则通过)

模块完成度: 全部 7 个 v0.2.0 P0/P1 模块 100% 完成

已知问题: 9 项（2 项架构偏差 + 4 项功能缺失 + 3 项代码质量）

文档结束 · 伏羲引擎 v0.3.0 · 2026年5月13日